AI 通识培训与教学应用平台

项目报价单

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价编号 | QJ-AILOS-20260731-01 | 报价日期 | 2026 年 7 月 31 日 |
| 采购单位 | 以正式合同及盖章信息为准 | 报价单位 | 以正式合同及盖章信息为准 |
| 建设周期 | 合同生效后 20 周 | 报价有效期 | 30 个自然日 |
| 服务期限 | 终验后 3 年，7×8 服务 | 适用规模 | 100 名教师，峰值 80 人调用 AI |
| 含税报价总额 | ¥ 2,000,000.00 | 人民币大写 | 人民币贰佰万元整 |

本报价为固定总价控制方案，已包含软件开发、硬件扩容、模型资源、实施、培训、税费和三年运维。税率及发票类型按合同签署时供应商纳税资质执行，含税总价不因税率变化而增加。

一、报价摘要与建设边界

本项目面向 100 名高职教师，建设一套支持 48 课时 AI 通识课程备课授课、教师 AI 能力成长、知识库与 AI 助教、测评评价、工具实训、教学研究和学校教学管理的生产级平台。系统采用“校内业务与数据 + 云端模型弹性调用”的混合部署架构。

| 项目 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 正式账号数 | 100 个 | 使用对象均为教师；管理权限由其中获授权人员承担 |
| 峰值并发人数 | 80 人 | 峰值同时调用 AI 的教师人数；应用网关按 100 路能力设计 |
| 课程建设规模 | 48 课时 | 每门课程 16 个模块、24 次课，覆盖备课、授课、测评和复盘 |
| 服务及留存期限 | 3 年 | 生成内容留存、模型资源池、软件维护和 7×8 技术服务 |

总体结论：在甲方已有机房、基础服务器、GPU、存储、防火墙、公网出口和固定 IP 的条件下，200 万元可支撑本项目建设。新增硬件重点用于业务集群、对象存储和独立备份，不重复采购大规模 GPU。

1. 建设依据

（1）《高职人工智能通识与职业应用》48 课时课程大纲。

（2）100 名教师、共 100 个正式账号，峰值 80 人同时调用 AI；管理权限由其中获授权人员承担。

（3）允许通过公网调用经甲方批准的云端模型，生成内容保存 3 年。

（4）项目预算包含软件、硬件、模型费、实施、培训、税费和三年运维。

（5）服务方式为 7×8，不提供 7×24 驻场或全天候值守。

2. 明确边界

（1）正式交付以《AI 通识培训与教学应用平台产品参数说明书》为产品与功能范围依据，并完成后端、数据库、权限、文件存储、模型网关、日志审计、备份和运维体系建设。

（2）本报价不包含独立学生端产品功能及学生直接调用 AI 的账号和模型资源；如需新增，由双方另行确认扩容范围和费用。

（3）不包含旗舰大模型全量私有化部署、模型训练、专属 GPU 集群和第三方等保测评机构费用。

二、含税报价总表

| 序号 | 报价项 | 主要内容 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台软件产品化 | 生产级前后端、教师教学与个人成长双空间、课程备授课、知识库与 AI 助教、测评评价、AI 工具、实训研究、学校教学管理和可信 AI 治理 | 80.00 | 40.0% |
| 2 | 系统集成、安全与数据治理 | 统一认证接口、模型网关、权限、审计、敏感信息治理、监控告警、备份集成和课程资源初始化 | 25.00 | 12.5% |
| 3 | 硬件与备份扩容 | 双应用/API 节点、对象存储节点、独立备份节点、10GbE 连接与必要配件，三年质保 | 25.00 | 12.5% |
| 4 | 三年模型与多模态资源池 | 文本模型、图片、短视频、向量化、文档解析及企业并发资源；通过统一网关计量、路由和限额 | 25.00 | 12.5% |
| 5 | 上线实施与教师培训 | 部署、初始化、试点、管理员培训、教师应用培训、课程资源导入指导和上线保障 | 15.00 | 7.5% |
| 6 | 三年 7×8 运维服务 | 故障响应、巡检、备份核验、小版本升级、模型适配、使用报告和年度健康检查 | 20.00 | 10.0% |
| 7 | 项目风险与价格波动预留 | 用于模型价格、接口变化、必要适配和经双方确认的小范围需求调整，按变更单受控使用 | 10.00 | 5.0% |
|  | 含税总价 | 人民币贰佰万元整 | 200.00 | 100% |

报价说明

1.  上述金额均为含税价，包含完成约定建设内容所需的软件、设备、运输、安装、调试、实施、培训和三年服务。

2.  硬件品牌和具体型号在合同技术附件中确定，但性能不得低于本报价单列出的最低配置。

3.  模型资源采用预算池管理，按实际模型、输入输出 Tokens、多媒体次数和厂商结算规则扣减；平台提供按教师、课程、功能和模型的成本统计。

4.  风险预留资金仅用于双方书面确认的项目内变化；未发生部分在结算或续期时按合同约定处理。

本报价不以低价模型长期在售为前提。若模型厂商调整产品或价格，乙方应优先通过同等级替代模型、缓存、批处理和模型路由维持约定容量及核心体验；涉及明显超出资源池的新增使用量，由双方另行确认。

三、平台软件产品化明细

| 序号 | 模块 | 交付范围 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 基础平台与账号权限 | 100 个正式账号（均为教师）、对象化任务首页、角色与管理权限、教学/成长双空间、课程与班级上下文、任务中心、消息与个人资料；预留标准统一身份接口 | 12.00 |
| 1.2 | AI 课程备课与教学实施 | 48 课时课程模板、16 模块/24 次课编排、情境配置、教案与活动、课件资源、任务发布、版本和引用管理 | 22.00 |
| 1.3 | 知识库与 AI 助教 | 资料导入、解析、切分、索引、检索测试、课程引用、知识边界、低置信度转人工、助教配置和运营数据 | 15.00 |
| 1.4 | 命题、测评、批改与报告 | 七类题型、题库、组卷、量规、AI 辅助批改、教师复核、原分与终分、课程报告及资源回流 | 12.00 |
| 1.5 | AI 工具、实训与智能体 | 13 类 AI 工具、11 项平台实训任务、18 项教师真实工作任务，以及提示词、多模态、RAG、Agent Skill、MCP、智能体、模型评测、安全测试、四阶段教学研究和成果归档 | 11.00 |
| 1.6 | 学校管理与可信 AI 治理 | 运行总览、课程班级、学习质量、测评运行、教师培训、AI 用量与成本、成果资产、风险预警、统一证据、模型版本、权限审计、人工确认和导出 | 8.00 |
|  | 平台软件产品化小计 |  | 80.00 |

主要软件交付物

| 序号 | 交付物 | 序号 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产环境 Web 应用和服务端 API | 2 | 关系数据库、对象存储与向量索引结构 |
| 3 | 教师端、学校管理端和课程配置能力 | 4 | 模型网关、队列、限流和成本台账 |
| 5 | 部署文档、接口文档和数据字典 | 6 | 管理员、教师及运维操作手册 |
| 7 | 测试、压力测试和安全检查报告 | 8 | 可恢复的安装包、配置和数据库脚本 |

数据归属：甲方课程资料、教师输入、生成内容、评分结果、运行日志和导出档案归甲方所有。乙方不得将业务数据用于训练公共模型，云端调用应执行最小必要传输、脱敏和供应商数据保护设置。

四、硬件扩容清单与部署架构

| 序号 | 设备 | 最低配置要求 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 应用/API 计算节点 | 机架式；≥24 物理核心；≥128GB ECC；2×1.92TB 企业级 SSD RAID1；双 10GbE；冗余电源；三年质保 | 2 台 | 5.50 | 11.00 |
| 3.2 | 对象存储节点 | ≥8 盘位；原始容量≥48TB；RAID6/纠删码；可用容量≥10TB；SSD 缓存；10GbE；快照和校验 | 1 套 | 7.50 | 7.50 |
| 3.3 | 独立备份节点 | 原始容量≥32TB；可用容量≥20TB；支持增量、全量、保留策略和恢复校验；与生产存储逻辑隔离 | 1 套 | 5.00 | 5.00 |
| 3.4 | 配件与安装材料 | 10GbE 光模块/网卡、线缆、磁盘备件、导轨、电源及安装调试材料 | 1 批 | 1.50 | 1.50 |
|  | 硬件与备份扩容小计 |  |  |  | 25.00 |

| 部署位置 | 部署内容 |
| --- | --- |
| 校内部署 | 账号、权限与课程业务；数据库、对象存储、向量索引；模型网关、用量计费和敏感信息治理；日志审计、监控、备份和恢复；现有 GPU 用于 Embedding、小模型和降级 |
| 经批准的云端服务 | 通用文本生成和复杂推理；视觉理解、图片和短视频生成；高峰并发和弹性容量；向量化、文档解析等可替换能力；只传输完成任务所需的最小数据 |

硬件采购前由双方完成现有资产盘点。若甲方现有设备达到上述性能，可将对应硬件款经书面变更用于存储扩容、备份、安全或模型资源，但项目含税总价不增加。除非盘点和压测证明必要，本项目不新增大型 GPU 训练/推理集群。

五、三年模型资源与容量指标

| 场景 | 每人每年调用 | 三年总调用 | 三年总 Tokens | 使用定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 800 次 | 24 万次 | 约 13.20 亿 | 少量备课与问答 |
| 标准基准 | 1,500 次 | 45 万次 | 约 47.25 亿 | 完整覆盖 24 次课备授课 |
| 高强度 | 3,000 次 | 90 万次 | 约 171 亿 | 长上下文与高频智能体 |

| 容量项目 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 三年文本模型容量 | ≥65 亿 Tokens | 标准采购容量目标：基准上预留约 30% 系统提示、重试和工具链空间 |
| 应用侧在途请求能力 | ≥100 路 | 满足 80 名教师峰值并发 |
| 文本服务建议可用配额 | 150–200 万 TPM | 复杂智能体采用队列 |
| 多媒体资源 | 10 万图 / 8,000 视频 | 三年多媒体资源控制目标 |

资源池分配建议

| 资源项 | 用途 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 文本模型资源池 | 普通问答、课程生成、复杂推理、命题、批改和报告；高低模型自动路由 | 15.00 |
| 图片、视频与语音资源 | 课程插图、图文材料、短视频及必要语音能力 | 5.00 |
| 企业并发与服务保障 | 企业配额、接口保障、监控和必要的厂商支持 | 3.00 |
| 资源价格与流量预留 | 模型升级、重试、临时峰值及厂商价格变化 | 2.00 |
|  | 三年模型与多模态资源池小计 | 25.00 |

计量规则：平台应按教师、课程、功能、模型、输入 Tokens、输出 Tokens、图片/视频次数记录用量，并设置个人、课程、月度和项目总额四级预算告警。批量报告和非实时生成优先进入异步队列。

六、实施周期与交付成果

项目计划周期为合同生效且甲方提供必要环境、账号和资料后的 20 周。可根据校历安排确定试点课程和正式上线日期。

| 阶段 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 第 1–2 周 | 调研、资产盘点、需求确认、原型冻结 |
| 第 3–6 周 | 架构、账号权限、数据底座和硬件到货 |
| 第 7–14 周 | 核心功能产品化、模型网关和课程能力 |
| 第 15–17 周 | 集成、资源导入、安全和压力测试 |
| 第 18–20 周 | 试点、培训、问题整改和项目验收 |

| 序号 | 成果类别 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产系统 | 部署完成的教师平台、管理端、服务端、数据库、对象存储、向量索引、模型网关和任务队列 |
| 2 | 课程模板 | 基于 48 课时大纲形成的 16 模块、24 次课课程结构、资源分类、任务模板、量规和评测框架 |
| 3 | 接口与数据 | 接口清单、数据字典、模型接入配置、统一身份预留接口、备份和恢复配置 |
| 4 | 硬件环境 | 设备到货、上架、网络配置、存储划分、备份策略和资产清单 |
| 5 | 质量文件 | 功能测试、兼容性测试、80 人并发测试、安全检查、备份恢复测试和遗留问题清单 |
| 6 | 培训与文档 | 管理员培训、教师培训、运维交接、操作手册、部署手册、应急预案和培训记录 |

培训安排

（1）平台管理员与运维培训：不少于 2 场，每场不少于 3 小时。

（2）教师备课与授课应用培训：不少于 4 场，每场不少于 3 小时。

（3）课程负责人/骨干教师工作坊：不少于 2 场，每场不少于 3 小时。

（4）提供培训材料、操作录像或可重复使用的图文教程。

七、项目验收标准

| 序号 | 验收项 | 主要标准 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 账号与权限 | 支持 100 个正式账号，使用对象均为教师；管理权限由获授权人员承担；关键操作记录审计 | 功能测试 |
| 2 | 课程备授课 | 支持 16 模块、24 次课的资源、教案、任务、题库、量规和版本管理 | 场景验收 |
| 3 | AI 能力 | 完成文本、知识库、助教、命题、批改、报告及多模态的真实接口调用和结果保存 | 接口与场景测试 |
| 4 | 并发能力 | 模拟 80 名教师同时使用 AI；平台无崩溃、无数据串扰；请求可流式返回或进入可见队列 | 压力测试报告 |
| 5 | 配额治理 | 支持模型路由、限流、超时、重试、预算告警和按账号/课程统计 | 故障注入测试 |
| 6 | 内容留存 | 课程资料和生成内容保存 3 年；支持查询、下载、归档和按权限删除 | 数据测试 |
| 7 | 安全与审计 | 密钥不下发浏览器；敏感操作留痕；传输加密；关键 AI 结果保留模型、版本和人工复核 | 安全检查 |
| 8 | 备份恢复 | 每日增量、每周全量、独立备份；抽样完成数据库及对象文件恢复 | 恢复演练 |
| 9 | 浏览器适配 | 主流桌面浏览器可用；1440px 和 390px 无关键遮挡或横向溢出 | 浏览器验收 |
| 10 | 文档培训 | 约定文档完整，培训场次完成，管理员能够独立完成账号、课程、模型和配额配置 | 资料与实操 |

性能口径

（1）普通业务页面在校内网络正常条件下，95% 请求响应时间不高于 3 秒。

（2）AI 文本任务以流式首字或任务进入队列作为响应；外部模型完整生成时间应可监控、超时和重试。

（3）图片、视频、批量报告和长任务采用异步处理，用户可查看状态、结果和失败原因。

（4）上游厂商实际并发额度不低于合同技术附件，若限流则平台应自动排队并避免请求丢失。

终验条件：全部关键功能、80 人并发、数据隔离、备份恢复和培训交接通过；一般问题形成双方确认的整改计划且不影响正式使用。

八、服务等级、付款与商务条款

1. 三年 7×8 服务

| 级别 | 典型影响 | 首次响应 | 处理目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 紧急 | 系统整体不可用、重大数据风险 | 30 分钟内 | 4 小时内提供恢复或绕行方案，持续跟踪至恢复 |
| P2 高 | 核心功能受阻、较大范围用户受影响 | 2 小时内 | 1 个服务日内提供修复或可用替代方案 |
| P3 一般 | 局部功能异常，有替代操作 | 4 小时内 | 3 个服务日内处理或进入最近维护版本 |
| P4 咨询 | 配置、使用咨询和优化建议 | 1 个服务日内 | 双方确认的计划内答复或安排 |

7×8 指每日 8 小时、每周 7 天，具体服务时段在合同中确定；法定节假日安排以双方服务日历为准。计划维护应提前通知。

2. 建议付款节点

| 节点 | 比例 | 付款条件 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 40% | 合同生效，项目启动并提交实施计划 | 80.00 |
| 阶段款 | 30% | 硬件到货验收，核心系统完成并进入联调 | 60.00 |
| 初验款 | 20% | 试点上线、培训完成并通过初步验收 | 40.00 |
| 终验款 | 10% | 整改完成、资料移交并通过最终验收 | 20.00 |

3. 不包含项目

（1）学生账号及学生直接调用 AI 产生的扩容；第三方教务、财务等非标准接口的深度改造。

（2）大模型训练、微调、旗舰模型全量私有化部署及新增大型 GPU 集群。

（3）第三方等保测评、密码测评、渗透测试机构、商用 CA 或短信等外部服务费用。

（4）超出资源池的模型、多媒体、搜索、数字人、第三方软件订阅和版权素材费用。

（5）替甲方编写全部校本讲义、录制完整课程视频或承担课程内容的学术与版权终审。

九、报价确认

本报价单与后续签署的合同、产品参数说明书、实施计划和验收方案共同构成项目商务与技术依据。如文件之间存在差异，以双方盖章确认的合同及其附件为准。

有效性说明：本报价自报价日期起 30 个自然日内有效。采购单位名称、报价单位名称、统一社会信用代码、开票信息、收款账户、具体税率、设备品牌型号、服务时段及模型厂商企业配额，应在签约前补充到合同附件并由双方盖章确认。

| 采购单位确认 单位名称：____________________________ 授权代表：____________________________ 联系电话：____________________________ 日期：____________________________ 盖章：____________________________ | 报价单位确认 单位名称：____________________________ 授权代表：____________________________ 联系电话：____________________________ 日期：____________________________ 盖章：____________________________ |
| --- | --- |

附件清单

1.  产品参数说明书及平台功能范围。

2.  硬件最低技术规格和现有资产盘点表。

3.  模型资源计量、并发指标与费用管理规则。

4.  项目实施计划、培训计划和验收测试用例。

5.  三年运维服务方案及故障响应流程。

建议签约前最后确认：现有 CPU、内存、GPU 型号与显存、存储容量和备份结构；学生是否完全不直接调用平台 AI；采购单位及报价单位的法定名称、发票类型和盖章信息。